需求基线说明

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档用途 | 实验二提交清单第 2 项：说明本次设计所依据的需求基线及其编号 |
| 作者 | 邓淇阳（U202414805，CS2401 班） |
| 日期 | 2026年10月12日 |
| 基线来源 | 实验一《01_需求分析文档》v1.2（沿用，未更换选题） |
| 配套文档 | 《01_设计文档》（本次设计）、《03_需求变更说明》（对基线的改动） |

# 1. 基线声明

沿用实验一选题：轻量级益智消除类网页游戏《星尘消除》，未换题、未重新提出选题。

沿用实验一需求编号：本文档与《01_设计文档》引用的 FR-01~FR-20、NFR-01a~NFR-08、AC-01~AC-37、AS-01~AS-10 全部与实验一 v1.2 文档同名同义，未重新编号、未改变语义。

基线版本：实验一文档在提交后经历两轮修订（v1.0 → v1.1 → v1.2），本设计以 v1.2 为准；两轮修订的逐项说明见《03_需求变更说明》。

# 2. 功能需求基线（FR-01 ~ FR-20）

| 编号 | 名称 | 优先级 | 来源 | 设计落点（详见《01_设计文档》第 12 章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 棋盘与方块初始化 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-04、FLOW-04、API-01 |
| FR-02 | 交换操作与消除判定 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-04/08、FLOW-02、API-04/07/22 |
| FR-03 | 连锁、下落补充与死局处理 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-04、FLOW-02/04、API-08 |
| FR-04 | 特殊方块及触发规则 | 高 | SRC-A、SRC-B | MOD-04、FLOW-03、DATA-02 |
| FR-05 | 关卡目标、步数与过关/失败判定 | 高 | SRC-A、SRC-B | MOD-03/04/08、FLOW-05 |
| FR-06 | 计分规则 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-01/02、API-12/13 |
| FR-07 | 星级评定与过关奖励 | 中 | SRC-B、SRC-D | MOD-02、FLOW-05、API-14 |
| FR-08 | 关卡结构与解锁 | 高 | SRC-A | MOD-03/08、DATA-01 |
| FR-09 | 金币与道具系统 | 中 | SRC-B、SRC-E | MOD-04/08、FLOW-06、API-09/23 |
| FR-10 | 本地排行榜 | 中 | SRC-A、SRC-E | MOD-05/08、DATA-04、UI-06 |
| FR-11 | 存档与进度恢复 | 高 | SRC-A、SRC-C | MOD-05、FLOW-07、ERR-01~04 |
| FR-12 | 界面与页面导航 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-07/08、UI-01 |
| FR-13 | 新手引导 | 中 | SRC-D、SRC-E | MOD-07、UI-05 |
| FR-14 | 设置与数据管理 | 高 | SRC-D | MOD-06/07/08、UI-07 |
| FR-15 | 音效 | 高 | SRC-A、SRC-C | MOD-06、ERR-06、DEC-13 |
| FR-16 | 动画反馈 | 高 | SRC-A、SRC-D | MOD-07、UI-03/04、DEC-16 |
| FR-17 | 成绩分享卡 | 低 | SRC-E | MOD-07、UI-01（结算） |
| FR-18 | 桌面键盘操作 | 低 | SRC-D | MOD-07、UI-02、API-22 |
| FR-19 | 色觉友好显示 | 低 | SRC-D | MOD-07、UI-08 |
| FR-20 | 离线资源缓存 | 高 | SRC-A、SRC-C | MOD-09、FLOW-01、ERR-07、DEC-06 |

需求来源编码（SRC-A~SRC-F）沿用实验一 §1.3 定义；SRC-E 为"经验核实后的假设"，SRC-F 为"问卷/访谈结论（本次未采用）"。

# 3. 非功能需求基线（NFR-01a ~ NFR-08，共 22 条）

| 分类 | 编号 | 一句话指标 | 设计应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | NFR-01a | 首屏可交互 ≤2 s（目标）/≤3 s（上限）；4G + 中端 Android；按 6 Mbps 折算关键资源 ≤1.2 MB | NFD-01 |
| 性能 | NFR-01b | 帧率 ≥50 fps（目标 60） | NFD-02、UI-04 |
| 性能 | NFR-01c | 交换输入到动画启动 ≤100 ms | NFD-03 |
| 性能 | NFR-01d | 内存峰值 ≤150 MB；1000 次操作增量 ≤50 MB | NFD-04 |
| 性能 | NFR-01e | 静态资源 ≤3 MB（gzip ≤1.5 MB）；首屏关键 gzip ≤1.2 MB；音频 ≤1 MB 且懒加载 | NFD-05 |
| 性能 | NFR-01f | 首次加载后可离线运行；非关键资源首次交互后请求 | NFD-06、MOD-09 |
| 兼容 | NFR-02a | Chrome/Edge/Firefox 近两大版本、Safari/iOS Safari ≥15、Android Chrome ≥100；不支持 IE | NFD-07、ERR-05~07 |
| 兼容 | NFR-02b | ≥360×640 自适应，棋盘不裁切 | NFD-07、UI-08 |
| 兼容 | NFR-02c | 无插件依赖（纯 HTML5） | NFD-07、DEC-02 |
| 易用 | NFR-03a | 无引导 5 min 内过第 1 关（5 人中 ≥4 人） | NFD-08、TEST-07 |
| 易用 | NFR-03b | 新手引导 ≤60 s，可跳过 | UI-05 |
| 易用 | NFR-03c | 按钮触控目标 ≥44×44 px | UI-08 |
| 易用 | NFR-03d | 界面全中文，无英文游戏术语 | UI-08 |
| 可靠 | NFR-04a | 存档写入成功率 100%（连续 200 次 0 失败）；失败必须提示 | NFD-09、ERR-02 |
| 可靠 | NFR-04b | 切后台 ≤5 min 恢复本局；页面被回收则回到该关初始状态 | FLOW-07、ERR-10 |
| 可靠 | NFR-04c | 连续 1000 次操作无崩溃/卡死/泄漏 | NFD-04、ERR-08 |
| 隐私 | NFR-05a | 不收集个人信息；除加载自身静态资源外无网络请求 | NFD-10、§6.4 |
| 隐私 | NFR-05b | 存档与排行榜仅存本机，不上传 | NFD-10、DEC-12 |
| 时间 | NFR-06a | 不引入任何倒计时/限时玩法 | NFD-11 |
| 时间 | NFR-06b | 排行榜与存档记录时间戳（本机时区） | DATA-03/04 |
| 时间 | NFR-06c | 动画时长上限（FR-16 表），结算动画可跳过 | UI-03/04 |
| 无障碍 | NFR-07 | 色觉双编码；音效可完全关闭 | NFD-12、UI-08 |
| 可维护 | NFR-08 | 关卡配置驱动：新增 1 关不改代码 | NFD-13、DEC-04 |

# 4. 验收用例基线（AC-01 ~ AC-37，按主题分组）

| 分组 | 用例编号 | 覆盖内容 |
| --- | --- | --- |
| 棋盘与交换 | AC-01 ~ AC-04、AC-07 | 初始无连线/非死局、有效交换消除扣步、无效交换弹回还原、动画期输入锁 |
| 连锁与计分 | AC-05、AC-13 | 连锁发生与倍率、得分可复算 |
| 死局处理 | AC-06 | 死局自动洗牌且不扣步、提示文案 |
| 特殊方块 | AC-08 ~ AC-10、AC-35 | 条纹/炸弹/彩虹合成与效果、组合爆发（3 行 3 列）且步数 −1、彩虹交换扣步 |
| 关卡与星级 | AC-11、AC-12、AC-14、AC-15、AC-36 | 逐关可通关（单一可复现口径）、失败结算、星级阈值与历史最高、过关下限 1 星 |
| 进度与解锁 | AC-16、AC-17 | 线性解锁、章节解锁与总星数 |
| 经济与道具 | AC-18、AC-19 | 三种道具效果与扣币、失败后 +5 步续玩与道具不返还 |
| 排行榜 | AC-20 | 两榜排序、前 10 淘汰、昵称与时间戳 |
| 存档 | AC-21 ~ AC-24 | 进度保留、损坏备份重置、写失败提示、存储不可用降级 |
| 界面与响应式 | AC-25 | 6 页面自适应、按钮 ≥44×44 px |
| 新手引导 | AC-26 | ≤60 s 可跳过、跳过后可正常玩 |
| 设置与重置 | AC-27 | 重置二次确认与预期清空范围 |
| 音效降级 | AC-28 | 屏蔽 Web Audio 后静默降级 |
| 动画 | AC-29 | 各项动画不超时长约束且不改判定 |
| 分享与键盘 | AC-30、AC-31 | 成绩卡 PNG 与文本格式、纯键盘可玩一局 |
| 色觉友好 | AC-32 | 灰度下仍可按形状区分 |
| 离线缓存 | AC-33、AC-34、AC-37 | 断网可玩、缓存不可用降级、首屏包体与音频懒加载 |
| 回归专项 | （并入 TEST-08） | 负数 targetColor 拦截、过关下限 1 星、0 星仅出现在未过关局 |

# 5. 假设基线（AS-01 ~ AS-10）与核实状态

| 编号 | 假设 | 核实状态（实验一《03》） |
| --- | --- | --- |
| AS-01 | 单局 5~10 分钟、15~30 步/关 | ✅ 经验核实 A1（已按核实结果修订） |
| AS-02 | 无广告/无体力/无内购符合"轻量无打扰"定位 | ✅ 亲测 + 经验核实 A2（依据已调整） |
| AS-03 | 目标用户以移动端为主，手机浏览器可接受 | ✅ 经验核实 A3（表述修正） |
| AS-04 | 排行榜诉求弱，若比较仅限熟人且需低打扰 | ✅ 经验核实 A4（已补充约束） |
| AS-05 | 接受本地存档的前提是关卡规模小 | ✅ 经验核实 A5 |
| AS-06 | 道具系统有使用意愿 | ✅ 经验核实 A6 |
| AS-07 | 中端手机 Canvas 2D 可跑 50+ fps | ⏳ 待性能实测（设计侧已给降级档位 UI-04 / DA-1） |
| AS-08 | 30 关容量足够 | ✅ 经验核实 A8 |
| AS-09 | 完全离线可玩是差异化卖点 | ✅ 经验核实 A9 + 亲测 |
| AS-10 | localStorage 配额有限（实测 3~5 MB）、清缓存丢档 | ✅ 浏览器实测 V-10（含 5 张截图证据） |

# 6. 范围外清单（基线 §9.2，共 11 项）

在线排行榜/云存档/账号系统；广告/内购/体力值；好友对战与社交 SDK；纯合成玩法；障碍地形；计时/每日挑战/无尽模式；玩家关卡编辑器；多语言；原生 App/微信小游戏封装；排行榜防作弊；皮肤/主题装扮。

设计侧复述见《01_设计文档》§2.4：这些能力不实现、不预留承诺，但架构上保证不阻碍其未来接入（例如替换 MOD-05 的存储后端即可支持云存档）。

# 7. 一致性声明

本说明与《01_设计文档》第 12 章追溯矩阵、第 13 章测试映射中出现的需求编号逐一对应，无新增、无遗漏；

本说明中的每条需求均可在实验一 v1.2 文档中定位（章节：FR→§5、NFR→§6、AC→§8.2、AS→§10）；

对基线的改动（共 15 项）已在《03_需求变更说明》逐项记录，并与实验一文档 §11.3 变更历史一致。